附件3

2020—2022年中心城区重大项目建设汇总表

                                                                                                             单位：万元
	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	合计（60项）
	7034356
	1297009
	817400
	564030
	
	

	1
	市

直
	厦蓉高速龙岩东联络线
	交通
	主线里程20.77公里，新建辅道7.7公里，新建互通2处、收费站2处、城市道路出入口6处
	632006
	150000
	150000
	已建成
	2017.12
	2021.12

	2
	
	龙岩新机场建设项目
	交通
	新建龙岩机场属国内民用航空支线机场，机场近期规划飞行区指标为4C，建设长2800米×宽45米的跑道
	380500
	2000
	2000
	5000
	待定
	待定

	3
	
	龙岩5G通信网络建设工程项目
	新基建
	中心城区2020年建设5G通信基站600个，2021年建设760个，2022年建设440个
	70900
	24000
	30400
	16500
	2020.01
	2022.12

	4
	
	龙岩大道南段二期及安置房工程
	城建

环保
	道路全长2.7公里，桥梁2座。安置房总建筑面积32.3万平方米，由A地块、B地块、C地块组成
	293778
	110000
	30000
	20000
	2020.03
	2025.12

	5
	
	龙岩高架桥建设项目
	城建

环保
	全长2272.3米，双向六车道。起于莲西路交叉口，跨市政道路、铁路和龙津河，终于爱亭路交叉口
	240000
	25000
	已建成
	已建成
	2013.09
	2020.12

	6
	
	龙岩市华龙社区改造项目
	城建

环保
	总建筑面积约77万平方米，规划建设住宅约4700户。建设安置房及社区服务用房、物业用房等
	320000
	32000
	21000
	11486
	2019.09
	2025.12

	7
	
	龙岩大洋片区综合改造项目
	城建

环保
	围绕火车站北站房周边进行规划、报批、拆迁、土地整理、安置房建设及市政基础设施、公共配套建设等
	270495
	40000
	16000
	20000
	2019.09
	2022.09


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	8
	市

直
	龙岩莲花湖安置房建设（龙津湖安置房）
	城建

环保
	总建筑面积50.38万平方米，总户数3332户（其中一期2656户，二期676户），由20栋高层住宅等组成
	215575
	35000
	15000
	30000
	2019.09
	2023.12

	9
	
	龙岩黄邦小区（原南芳小区）
	城建

环保
	建筑面积为16.5万平方米，总户数1121户，由9栋16-33层住宅及一栋幼儿园组成
	61044
	25000
	15000
	7544
	2019.07
	2022.12

	10
	
	龙岩烟草片烟醇化库建设项目
	工业

科技
	新建片烟醇化库6栋，建筑总面积7.16万平方米；片烟醇化库专用卸货雨棚1461.60平方米
	42000
	15409
	已建成
	已建成
	2018.12
	2020.12

	11
	
	龙岩技师学院第二校区建设项目
	社会

事业
	总建筑面积30.3万平方米，主要建设教学实训楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、体育馆以及其他管理用房
	116800
	20000
	10000
	10000
	2016.11
	2022.12

	12
	
	闽西职业技术学院扩建项目
	社会

事业
	总建筑面积19.5万平方米,分二期建设。一期工程主要建设5幢8层学生公寓等；二期工程主要建设食堂、教学楼、实训楼等
	54000
	9000
	10000
	10000
	2017.12
	2022.12

	13
	新

罗

区
	国省干线横十线龙门朝前至大池北溪段公路
	交通
	全长约11.4公里，建设一级公路，主要工程包括路基、桥涵、路面、隧道、安全设施等
	126222
	10000
	12000
	10000
	2017.12
	2023.11

	14
	
	新罗龙麟纯低温余热发电及协同处理垃圾和危险废物示范项目
	城建

环保
	建筑面积13万平方米，配套建设9000千瓦纯低温余热发电系统、生活垃圾和危险废物处理系统等
	101956
	20000
	已建成
	已建成
	2017.03
	2020.12

	15
	
	新罗善璟水泥窑协同处置危险废物项目
	城建

环保
	建筑面积1.5万平方米，新建1条生产线，年处理10万吨工业企业产生的危险废物
	21127
	13000
	3000
	已建成
	2019.09
	2021.01

	16
	
	新罗龙亿环保建筑废弃物综合循环利用生产项目
	城建

环保
	总建筑面积20万平方米，项目分二期建设，新建16条生产线。一期新建厂房、车间、办公楼、宿舍楼等配套设施建设
	30000
	3000
	8000
	8000
	待定
	2023.11


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	17
	新

罗

区
	南城街道塔后坑城镇建筑垃圾无害化消纳场（二期）项目
	城建

环保
	新建生产车间、综合楼、拦渣坝、建筑垃圾初选场及相应的配套设施等，年处理建筑垃圾37.43万立方米
	22000
	3000
	10000
	6000
	待定
	2022.01

	18
	
	龙岩市老工业区搬迁改造工程
	城建

环保
	建筑面积170万平方米,对原卓鹰卓龙公司严重污染的周边环境进行综合治理及老厂区棚户改造
	680000
	210000
	已建成
	已建成
	2017.01
	2020.12

	19
	
	新罗绿鼎水泥窑协同处置危险废物项目
	城建

环保
	建筑面积1万平方米，新建1条生产线，年处理5万吨工业危险废物,其中可处置固体危险废物0.5万吨
	20154
	5000
	5000
	5000
	待定
	2023.12

	20
	
	新罗鑫鹭钨制品深加工项目
	工业

科技
	总建筑面积11.56万平方米，新建钨酸、氧化钨、APT及AMT等4条生产线，年处理白钨矿1.42万吨
	169000
	20000
	部分建成
	部分建成
	2017.12
	2023.11

	21
	
	新罗英明蒸压加气混凝土砌块生产项目
	工业

科技
	建筑面积2.76万平方米，新建机制砂及蒸压加气混凝土砌块生产线，年产60万立方米新型墙体材料蒸压加气混凝土砌块
	25441
	5000
	6000
	6000
	2017.03
	2022.11

	22
	
	新罗格兰尼维生素E深加工项目
	工业

科技
	建筑面积19万平方米，新建2条生产线，进行维生素E的深度提纯及其衍生高附加值产品
	80000
	20000
	部分建成
	部分建成
	2018.03
	2021.12

	23
	
	新罗威士忌酒生产项目
	工业

科技
	建筑面积4万平方米，新建2条生产线，年产威士忌酒3000吨
	28000
	6000
	8000
	6000
	2019.11
	2022.01

	24
	
	新罗卓越生物柴油（非粮）及生物基天然脂肪醇生产项目
	工业

科技
	建筑面积2.44万平方米，新建两条生物柴油及一条生物基脂肪醇生产线
	56100
	10000
	15000
	已建成
	2019.1
	2021.11


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	25
	新

罗

区
	新罗华达新型垃圾压缩设备生产项目
	工业

科技
	建筑面积2.5万平方米，新建3条生产线，年产新型垃圾压缩设备1500台套
	20150
	6000
	部分建成
	部分建成
	2019.04
	2021.09

	26
	
	新罗龙工锻件生产项目
	工业

科技
	建筑面积6万平方米，新建6条生产线， 年产长轴类、空心轴类、援助齿轮类、齿环等锻件12万吨
	100000
	10000
	部分建成
	部分建成
	2019.11
	2022.01

	27
	
	新罗长齿挖掘机变速箱、传动箱总成生产项目
	工业

科技
	建筑面积1万平方米，新建6条生产线，年产长齿挖掘机变速箱、传动箱总成30万套
	20000
	5000
	部分建成
	部分建成
	2019.04
	2021.01

	28
	
	新罗灵升中小型轮式挖掘机生产项目
	工业

科技
	建筑面积1.2万平方米，新建8条生产线，年产中小型轮式挖掘机2000台套
	21000
	5000
	5000
	已建成
	2019.1
	2021.11

	29
	
	新罗龙麟新型干法旋窑CO2碳捕集纯化示范项目
	工业

科技
	总建筑面积1.32万平方米，利用外燃式旋窑技术为新型干法熟料线配套建设年捕集纯化（即减排）15万吨CO2气项目
	64926
	7000
	12000
	13000
	待定
	2023.11

	30
	
	新罗百洁环卫专用车异地扩建项目
	工业

科技
	建筑面积1万平方米，新建厂房、车间、仓库、办公楼、研发楼、环卫专用车生产线及相应配套设施等
	20800
	6000
	7000
	6000
	待定
	2022.09

	31
	
	新罗龙净智慧环保产品生产项目
	工业

科技
	总建筑面积55万平方米，新建办公楼、钢结构车间、检测试验中心及其相应的配套附属设施等，年产钢结构件20万吨
	300000
	30000
	50000
	50000
	2020.06
	2023.12

	32
	
	新罗数字经济产业园产城融合项目一期
	工业

科技
	总建筑面积59万平方米，按EPC模式建设，新建综合服务区、数字产业园、商业区及体育公园等配套设施
	268024
	40000
	40000
	40000
	2020.02
	2023.01


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	33
	新

罗

区
	新罗侨龙非破坏挖掘抽吸应急装备生产项目
	工业

科技
	建筑面积1.8万平方米，新建综合办公楼、研发检测中心、总装车间及附属工程
	20000
	3000
	5000
	5000
	待定
	2022.12

	34
	
	福建容和盛肉食品综合生产加工及储运中心建设工程
	工业

科技
	建筑面积31.34万平方米，新建生产加工及储运车间，年生产加工冷鲜猪肉8.37万吨
	112486
	6000
	10000
	10000
	待定
	2022.11

	35
	
	新罗宏贯海洋防腐材料研发与生产项目
	工业

科技
	建筑面积4万平方米，利用新材料提供海洋防腐工程项目整体解决方案，提供技术指导服务,新建2条生产线
	23000
	6000
	5000
	5000
	待定
	2022.12

	36
	
	福建正大白羽肉鸡综合生产加工及储运中心建设工程
	工业

科技
	建筑面积13.23万平方米，新建生产加工及储运车间，年生产加工鲜冻鸡肉10万吨、调理品3万吨
	62893
	5000
	8000
	8000
	待定
	2023.11

	37
	
	新罗新兴系列纺织品

生产项目
	工业

科技
	一期建设新兴纺织系列产品生产线，建筑面积24万平方米；二期建设新兴高端纺织全产业链，建筑面积约30万平方米
	252000
	15000
	50000
	50000
	待定
	2023.12

	38
	
	新罗春驰水泥熟料生产及长胶带输送项目
	工业

科技
	总建筑面积12.5万平方米，因灾重建一条日产5500吨新型干法水泥熟料生产线（廊道、隧道等）
	95000
	20000
	50000
	50000
	2020.04
	2022.11

	39
	
	新罗鹏泽海废旧锂电池回收综合利用项目
	工业

科技
	总建筑面积4万平方米，新建废旧锂电池回收综合利用厂房及配套公用工程设施，年回收综合利用废旧锂电池10万吨
	50000
	6000
	10000
	10000
	待定
	2022.12

	40
	
	新罗亿瑞电力设备及充电桩生产项目
	工业

科技
	总建筑面积2.7万平方米，新建设生产线3条，主要建设智能型电力设备、密集型母线槽、抗震支架等
	22000
	7000
	7000
	7000
	待定
	2022.01


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	41
	新

罗

区
	新罗北新绿色建筑材料生产项目
	工业

科技
	建筑面积约50万平方米，新建绿色装配式建筑产业研究院，开展特种水泥、FK外围墙板等新型建筑材料
	150000
	10000
	15000
	15000
	待定
	2021.11

	42
	
	新罗天润氧化钙生产项目
	工业

科技
	总建筑面积3.7万平方米，新建生产车间、加工车间、综合大楼、原料库、成品库及其它相关配套设施
	21987
	3000
	5000
	6000
	待定
	2022.11

	43
	
	新罗小池培斜森林水乡项目
	服务业
	总建筑面积4万平方米，规划建设集竹茶文化展示展销馆、农业观光、森林飞越等
	26000
	8000
	已建成
	已建成
	2016.01
	2020.12

	44
	
	龙岩公路港物流园项目
	服务业
	建设办公生活配套、快递物流、农村电商物流等七大功能区
	32132
	10000
	10000
	已建成
	2018.12
	2021.11

	45
	
	新罗龙硿洞风景名胜区改造提升项目
	服务业
	建筑面积1.55万平方米，新建龙硿洞景区游客服务中心、停车场、有机餐厅、创意民宿等服务设施
	20000
	3000
	—
	—
	2020.03
	2022.12

	46
	
	龙岩中心城区红色旅游精品线路项目
	服务业
	建筑面积5.2万平方米，建设一条“共和国金融摇篮”红色旅游景区、特色街区、景观旅游体验带等
	50000
	5000
	部分建成
	部分建成
	2020.01
	2022.12

	47
	
	新罗天宝湖森林生态旅游项目
	服务业
	新建游乐场、山塘、生态漂流、环湖步栈道、药材基地等
	21180
	5000
	6000
	5000
	2019.06
	2023.11

	48
	
	新罗蓝田生态农业观光园
建设项目
	农林

水利
	新建5万平方米人文颐养园、500亩珍稀药材基地、500亩水果基地、300亩生态复合式茶园等
	35000
	6000
	部分建成
	部分建成
	2017.06
	2021.12

	49
	
	龙岩北大附属实验学校国际校区建设项目
	社会

事业
	元培校区建筑面积10万平方米,主要建设教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂、400米运动场等
	45000
	10000
	10000
	已建成
	2019.1
	2021.01


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	50
	新

罗

区
	新罗云野涧冰雪研学旅行营地项目
	社会

事业
	改造面积5万平方米，主要建设土楼研学旅行营地、土楼民俗文化展览馆、气幕飘雪广场
	37000
	3000
	8000
	7000
	2020.03
	2025.12

	51
	
	新罗城区教育扩容提升工程
	社会

事业
	总建筑面积10万平方米，实施龙州工业园区小学、东山二小、东园小学、溪南小学铁山佳苑分校等
	212000
	100000
	50000
	50000
	2017.05
	2021.12

	52
	
	龙岩红炭山健康养老基地
	社会

事业
	建筑面积111.43万平方米，建设五大功能区：医疗服务区、养老居住区、产业孵化区、综合服务区和生态宜居区
	430000
	60000
	40000
	40000
	2019.12
	2025.12

	53
	
	新罗金辉奇迈康养项目
	社会

事业
	建筑面积16万平方米，新建颐嘉学院、医养康复中心（800个床位)、居家养老住宅、幼儿园（12个班）等
	110000
	5000
	10000
	10000
	待定
	2023.11

	54
	经

开

区
	龙岩龙净环保输送装备及智能制造项目
	工业

科技
	总建筑面积约3.5万平方米，建设三个生产车间（托辊生产车间、花板生产车间、精加工生产车间）等
	68580
	25600
	3000
	1000
	2019.07
	2020.12

	55
	
	龙岩龙马高端环卫装备和车辆智造项目
	工业

科技
	新建总装厂房、调试车间、配套件库、试验场及研发办公楼、食堂等生产和配套设施约19.6万平方米
	55100
	25000
	12000
	700
	2020.06
	2021.09

	56
	
	龙岩圣德医药加工生产项目
	工业

科技
	项目建筑面积5万平方米，其中一期主要建设综合制剂车间（3层）、中药前处理及提取车间（3层）、综合楼（4层）、甲类车间（1层）、工程车间（1层）
	50000
	10000
	8000
	500
	2020.06
	2021.11

	57
	
	龙岩三华彩印易地技改项目
	工业

科技
	总建筑面积3万平方米，建设彩印联合工房、综合库、综合楼、原科库，建设凹印生产线3条、胶印线1条、丝印线2条，新增年产能30万大箱
	20500
	8500
	2000
	800
	2021.04
	2022.12


	序号
	地

区
	项目名称
	行业
	建筑内容及规模
	总投资
	2020年

目标
	2021年

目标
	2022年

目标
	开工
时间
	竣工
时间

	58
	经

开

区
	龙岩高端汽车钢化玻璃、建筑钢化玻璃及节能环保安全玻璃深加工项目
	工业

科技
	占地55亩，建设生产车间、原料库、成品库以及配套生活设施。建成后可实现年深加工80万平方米钢化玻璃
	20000
	5000
	5000
	1000
	2020.06
	2021.03

	59
	
	龙岩聚光系统高端装备制造及中试项目
	工业

科技
	一期租赁72亩土地和7000平方米厂房,建设聚光系统高端装备测试验证示范基地进行研发试验；二期建设智康公司总部基地及高端制造现代化工厂10万平方米
	100000
	3000
	2000
	1000
	2020.09
	2021.03

	60
	
	龙岩晨远山机械配件生产

项目
	工业

科技
	建筑面积约21100平方米，建设生产车间及五金车间，用于生产装载机、挖掘机及配套件，年产装载机、挖掘机及配套件3000台套
	20500
	2500
	6000
	500
	2020.03
	2020.11
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