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使用说明
《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电已由/以/批准建设，建设单位为龙岩市吉城建设发展有限公司， 建设资金来源财政统筹，招标人为龙岩市吉城建设发展有限公司，委托的招标代理单位为龙岩城发工程造价咨询服务有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1 工程建设地点：龙岩市永定区；
2.2 工程建设规模：本项目为动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电，工程预算审后总造价为213004元（具体以本项目施工图纸结合审核后的工程量清单、招标控制价为准）；
2.3 招标范围和内容：
（1）工程类别：电力工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：本项目为动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电，工程预算审后总造价为213004元（具体以本项目施工图纸结合审核后的工程量清单、招标控制价为准）；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
三级电力工程施工总承包资质可承担110千伏以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工；三级输变电工程专业承包资质可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工；取得承装、承修、承试类资质三级许可证的，可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：213004元，其中暂列金额为3062元，专业工程暂估价为0元；
2.5 工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6 标段划分（如果有）：/；
2.7 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电和使用，本项目竣工以所在地电力公司验收合格为准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程总承包资质（或不低于三级输变电工程专业承包资质）及国家能源局电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的投标人还必须在投标文件中承诺中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》(闽电监资管〔2012〕134号)办理好相关手续）（承诺书格式自拟，加盖公章）且具备有效的不低于三级的承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：具体详见招标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026-05-09 17:00:00至2026-05-19 08:30:00通过龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台（http://lyjkqygjy.etrading.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：/。
6.2.投标保证金提交的金额：/。
6.3.投标保证金提交的方式：根据（闽发改规[2023]7号）的文件要求，本项目实施免缴投标保证金，若投标人存在招标文件规定不予退还投标保证金情形的，则按照第八章投标文件格式 中“免缴投标保证金承诺函”的要求补缴投标保证金。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026-05-19 08:30，投标人应在截止时间前通过龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台（http://lyjkqygjy.etrading.cn）递交电子投标文件；
7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台（http://lyjkqygjy.etrading.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：龙岩市吉城建设发展有限公司
地址：福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号办公楼402室，邮编：364000
电子邮箱:/
电话：0597-5616061，传真：/
联系人：王先生
招标代理机构：龙岩城发工程造价咨询服务有限公司
地址：龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A1A2幢5楼502室，邮编：364000
电子邮箱:/
电话：0597-3019518，传真：/
联系人： 曾艳霞
公共资源电子交易平台名称：龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台
网址：http://lyjkqygjy.etrading.cn
联系电话：0597-2687666
招投标监督机构名称：龙岩高新区（经开区）建设与生态环境局
地址：龙岩经济技术开发区龙腾南路16号管委会大楼12楼
联系电话：0597-2965668
公共资源交易中心名称：龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台
地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼5-7层
联系电话：0597-2687666
第 2 章 投标须知
投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：龙岩市吉城建设发展有限公司
地址：福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号办公楼402室
联系人：王先生
电话：0597-5616061，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：龙岩城发工程造价咨询服务有限公司
地址：龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A1A2幢5楼502室
联系人：曾艳霞 
电话：0597-3019518，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电
报建编号：/
招标项目编号：E3508027202000058001
标段名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电
标段编号：E3508027202000058001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政统筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	龙岩市永定区；

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目为动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电，工程预算审后总造价为213004元（具体以本项目施工图纸结合审核后的工程量清单、招标控制价为准）；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	本项目为动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电，工程预算审后总造价为213004元（具体以本项目施工图纸结合审核后的工程量清单、招标控制价为准）；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台
网址：http://lyjkqygjy.etrading.cn
联系电话：0597-2687666
公共资源交易中心名称：龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台
地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B1楼5-7层
联系电话：0597-2687666

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1）投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.FJTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。（2）投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容制成一个“.FJTF”格式的投标文件网络上传（注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(福建版)工具中，网络上传后缀名为“.FJTF”格式电子投标文件）（如有时）。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：龙岩城发工程造价咨询服务有限公司
造价咨询单位（审核）：龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)财政金融局

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电和使用，本项目竣工以所在地电力公司验收合格为准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：符合设计要求
智慧工地管理要求：符合设计要求
建筑垃圾减量化目标：符合设计要求
其他要求：符合设计要求

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；


	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程总承包资质（或不低于三级输变电工程专业承包资质）及国家能源局电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的投标人还必须在投标文件中承诺中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》(闽电监资管〔2012〕134号)办理好相关手续）（承诺书格式自拟，加盖公章）且具备有效的不低于三级的承装、承修、承试类资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2026-05-13 17:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2026-05-19 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：/元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第/种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3508027202000058001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号：
开户银行：/
账户名称：/
账号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：/。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3508027202000058001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/ 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3508027202000058001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
/
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3508027202000058001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。
6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b.应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函/电子保函形式，且应满足/。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
中标人非因不可抗力原因放弃中标。
因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、相关法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0597-2688517
投标文件编制和加密要求：
（1）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2026-05-19 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人变更投标单位名称等证明材料只需将原件扫描件附进投标文件，开标时，无须到现场提交原件；

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2026-05-19 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：60分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封存及保存配合工作、将程序、文档或者样品等进行封存，申请封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前及结束后应做好相关移交工作和保密工作。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台随机抽取确定

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会向投标人发出 “问题澄清通知”或“问题的澄清、说明”后30分钟内

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10%，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的/％。
履约担保形式：投标人可以选择现金或银行保函或担保保函或履约保证保险等形式之一，在中标通知书发出后合同签订前提交。
履约担保期限：履约担保有效期至工程经验收合格后28天内一次性无息退回。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签订合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：龙岩高新区（经开区）建设与生态环境局
地点：龙岩经济技术开发区龙腾南路16号管委会大楼12楼
电话：0597-2965668

	40.
	34.2
	其他
	1、投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台。投标文件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起60分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内完成解密的，投标文件将被退回。       
2、中标人应按照福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2024〕4号）文件规定的存储方式与标准存储工资保证金，有新文件规定的，按新文件规定执行。            

3、中标人、招标人双方应按福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于完善房屋市政工程人工费用拨付工作的通知（闽建筑[2025]11号）的文件规定，做好工程项目农民工工资专用账户及农民工工资支付管理工作，有新文件规定的，按新文件规定执行。     

4、中标人须在中标后30日内完成合同条款谈判、正式签约等工作。中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除不予退还其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与重新招标确定的中标人的中标价的差价。        

5、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。     

6、在本合同履行过程中，工程量的增减以及因政策性原因导致项目停建而终止合同时，中标人不得索赔，按实际完成工程量结算。      

7、中标人在施工过程中，材料及设备价格若不按市场价格签证，参照市造价管理部门发布的价格信息时，只能按其发布的材料综合价格作为结算依据，市工程造价资讯公布的厂商报价不能作为结算依据。  8、为避免出现乱投诉现象，若投标人有异议的可向建设行政主管部门申请核查，投标人的投诉与质疑严格按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行（投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。否则不予受理）。        

8、采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件。投标人中标后在领取中标通知书前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件（加盖公章）正本壹份，副本四份），电子投标文件（不加密，光盘壹份）。       

9、由于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》专用本（2022年版）采用固定版本模式，本项目推荐一名中标候选人，若招标文件中描述与此有冲突的则对应的调整。本项目评标委员会仅推举一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于3日。        

 10、根据建办市〔2021〕40号文规定一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。电子证书有关使用要求： ① 查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 ②一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。       

根据建办厅函〔2025〕13号文，2025年1月20日起，核发的一级建造师电子注册证书加盖“中华人民共和国住房和城乡建设部行政审批专用章(3)”。原加盖“中华人民共和国住房和城乡建设部一级建造师行政许可专用章”的电子注册证书在使用有效期内仍具效力。       

11、为规范二级建造师电子注册证书使用要求，我省将按照国务院办公厅电子政务办公室发布的《全国一体化在线政务服务平台二级建造师注册证书电子证照》有关要求，并参照一级建造师电子注册证书使用要求，对二级建造师电子注册证书进一步优化管理，具体通知如下：①二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。②增加手写签名和签名日期要求。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。 ③二级建造师电子注册证书其它注意事项仍按照《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）文件要求执行。 部分省份二级建造师还未实行签名版本电子证书的省份，可按该省的管理办法要求执行，招标文件中与本补充条款不一致的，以本补充条款为准。       

12、根据龙岩市住房和城乡建设局文件【龙建筑[2017]46号】的规定，对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计，并将审计结果抄送有关监督机关，有利于遏制工程转包、挂靠现象的发生。        

13、重大危险源预判须每月报进度时向招标人申报。         

14、根据闽建筑[2019]16号文要求，投标人递交的已标价工程量清单xml电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，评标委员会应当否决其投标。         

15、根据闽建筑函〔2018〕58号文规定，在开标环节，将校验投标人递交投标文件的计算机硬件信息以及编制已标价工程量清单XML电子文档（如有）的软硬件信息，作为认定围标串标行为的依据。     

 16、投标人的电子投标文件的雷同认定及处理，按闽建筑〔2018〕29号、龙建筑〔2019〕4号、龙建规〔2024〕3号和闽建筑[2022]3号规定执行,并由行业监督部门认定及查处。        

17、招标代理服务费：本项目代理费按3000元包干计取，由中标人向招标代理机构支付。中标人应在领取中标通知书时，以现金或银行转账等付款方式一次性向招标代理机构缴纳本项目招标代理服务费，投标人在投标报价时应综合考虑。  

招标代理服务费专用账户：  

开户名：龙岩城发工程造价咨询服务有限公司  

开户银行：建设银行龙岩分行  

账  号: 35001692490050003579       

18、交易服务费：按龙岩国资阳光交易平台交易服务费收费标准执行，本项目交易场所服务费由中标人支付（含招标人费用 ）。中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性缴清上述费用，投标人在投标报价时应综合考虑。交易费缴款通知书推送及开发票电话：0597-2688557。  

交易服务费专用账户：  

开户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司  

开户银行：建设银行龙岩分行  

开户账号：35050169249000000155    

19、本项目实施免缴投标保证金，若投标人存在招标文件规定不予退还投标保证金情形的，则按照第八章投标文件格式 中“免缴投标保证金承诺函”的要求补缴投标保证金。未按规定提供“免缴投标保证金承诺函”，按无效投标处理。在投标文件格式里的投标函中投标保证金金额为填写0或/。


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	18.3
	通用本第2章第2节投标须知第18.3款第(1)项:(1)投标人在投标截止后撤销投标文件                                   


	予以删除                          

                       

	附件
	投标保函(附件2-1)和免缴投标保证金承诺函(附件2-3)的“投标人在投标截止后撤销

投标文件


	予以删除                            

                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本项目招标控制价: 213004元（具体详见审核后的工程量清单）

	2
	2.2
	K值取定
	10.00%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程的招标控制价为213004元（其中，暂列金额为3062元，暂估价为0元），发包价为192010元。【说明：投标人在投标函中，投标总报价应按此发包价填写】。 发包价＝预算审核造价中可竞争项目造价×（1-k）+不可竞争项目造价。   
（一）不可竞争项目及计算方式：1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；2、措施项目清单中的安全文明施工费费率（或金额）应按有关规定计算；   

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价=招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：b
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
一、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 二、根据生成的投标人代表号用摇球机随机摇号的方式抽取进入评审的投标人名单。 三、用摇球机抽取中标候选人； 四、参与抽球的投标人数量超出600人的具体处理方法：方案如下：1、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号；2、先放入0至9号球抽取个位；再把十位、百位、千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家入围投标人。如参与抽球的投标人为1073人，先放入0至9号球，抽取的球为4号，第二次放入0至107号球，抽取的球为89号，根据两次抽取的结果为894号，894号作此次入围投标人。3、超出取值范围的抽取编码视为无效码；4、出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为止。注：该抽取方案最终解释权归龙岩高新区（经开区）阳光交易服务平台所有 ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：设备安装质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：0人；
4、其他施工现场管理人员根据相关规定配备，在进场前将人员名单和相关证件提交招标人备案。5、本项目非依法必须招标项目，投标时无需提供项目管理人员材料，无需由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成，投标单位只需按表格填写，中标单位签订合同时补充相关人员材料。
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳0.5万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳0.5万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的合格投标人名单，并由招标人当场公布合格投标人名单及其对应的号码（合格投标人的代表码为抽取入围投标人时的代表码）。若按招标文件解密成功的投标人数超过600人时，则对合格投标人重新派号，由招标人公开随机抽取、登记代表各合格投标人的号码，招标代理机构当众公布每个合格投标人所对应的号码。 2、招标人在开标大厅公开随机抽取一个号码球，抽取的该号码球对应的投标人为中标候选人。 3、招标人公布合格投标人名单及其对应的号码并抽取中标候选人时，投标人法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人法定代表人或其授权委托人不在开标大厅的，视同默认随机抽取中标候选人的结果，事后提出的异议无效。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
评标程序
本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；
对资格文件进行评审；
对商务文件进行评审；
抽取和推荐中标候选人；
提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
评标前的准备工作
根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
资格文件评审办法和标准
资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
商务文件评审标准
商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
提交评标报告
评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
附则
评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
建 设 工 程 施 工 合 同

工  程  名  称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电
工  程  地  点：                                                                

建  设  单  位：                                                                                           

承    包    人：                                                                

第一部分 合同协议书

发包人：龙岩市吉城建设发展有限公司
承包人：                            

 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电；

2.工程地点：龙岩市永定区；

3.建设内容: 动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电（工作量具体以实际发生为准，发包人有权对项目工程量进行增减，承包人不得以此作为索赔的依据）。
二、合同工期

计划开工日期：    年    月  日，计划竣工日期：     年   月   日。

实际开工日期以开工通知或中标通知书开具之日第五天计算。（具体以开工令为准）

工期: 60日历天。
三、质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电和使用，本项目竣工以所在地电力公司验收合格为准。

四、合同价及合同价格形式

1.合同价为：含税价人民币（大写）        （备注：下浮后造价）

2.下浮率K=  10  %；

3.合同价格形式：固定单价合同形式 。

五、合同签订日期：    年   月   日，签订地点：           。

六、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

七、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

十、本合同由双方法定代表签字并加盖单位公章后生效。

建设单位（盖章）：                 承包人（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

地     址：                        地     址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

第二部分 专用合同条款
一、合同价格、计量与支付

1.1 合同价格形式

1、单价合同。

（1）因市场变化、政策性调整导致的材料价格、施工机械台班单价的变化，均不给予调整单价。

（2）人工费基数以中标人报价中的人工费为基数。实际施工过程中，人工费发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

1.2计量

1.2.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

1.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行  。

1.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

 1.3工程进度款支付

1.3.1监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7个工作日内完成审批，并在审批后2个工作日内按照审核确认的工作量的80%支付进度款，申报进度款时，工程款支付证书上应明确该项目是否有甩项部分，若有应详细列出；待工程竣工验收合格、归档资料齐全后并经工程结算财审后方可支付至97%。
1.3.2、当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：1、承包人所提供的材料经验收不合格；2、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；3、承包人未按本合同条款履约合同；4、承包人无故停工。⑤、竣工时承包人未提供验收合格证明文件。

1.3.3工程款全部以银行转账形式支付。承包人收取工程款时须开具购买方为龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会的增值税普通发票，并向发包人提供发票复印件（单位盖公章），或等额收款收据。

1.3.4承包人在申请工程款支付同时需提交施工阶段每天四次8小时的脸部打卡记录。

1.3.5承包人在开工时应提供远程监控端口和设备。

二、竣工结算

2.1工程结算相关规定

2.1.1本工程合同价款采用固定单价计价方式：

2.1.2本次工程的K值为  10   %。

2.2工程量的确定

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

2.3工程结算造价=（清单内项目结算造价+清单外下浮项目结算造价）×（1-K）+不下浮造价，结算下浮率K=  10  %。

（1）清单内的工程项目结算造价按经财政部门审核后单价及各项费率计取。

（2）清单外的项目，按照招标时有关部门审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的工程定额标准、取费标准的计价程序进行结算，材料设备价格按《龙岩建设工程造价管理信息》施工期的永定区信息价（税前综合价），信息价（综合价）中没有的由承包人提出适当价，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各项费用。机械台班单价依据 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（不含税价格）。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，该价格仅计取税金，不计取其他费用，不下浮。

（3）土方运距暂按10KM计取，结算按实计取。

2.4暂列金额有关费用在结算时按照费用定额规定分别列项计算，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

2.5专业工程暂估价结算时应当按实际准确造价列入相应分部分项及措施项目中，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。

2.6工程竣工验收合格后，承包人在270天内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在30天内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送有关单位审核确认。工程结算经审核，归档资料齐全后工程款支付至审核确认后工程总造价的97%。承包人逾期一天提交资料处罚2000元/天。

2.1.2 结算价款的其他相关规定：

（1）关于工程签证主要内容如下：

a、工程签证：应在当月支付工程进度款前及时办理签证手续（签证内容应与监理日记、施工日记相吻合），否则按自动放弃签证权利处理；所有签证内容不得涂改。

b、关于索赔签证，要求应在索赔事件结束28天内提交办理，相关文件规定作为附件，并与监理日记、施工日记相吻合。

（2）本工程项目结算审核由发包人委托有权部门审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审定后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，罚款金额在施工单位申报结算款之前缴交至建设单位。（核减率=审减数/送审造价*100%，注：送审造价指承包人编制的竣工结算造价）

三、缺陷责任期与保修

3.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为二十四个月，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金，否则发包人有权延期退还部分保修金。

3.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：本工程缺陷责任期为贰年，审核确认后工程总造价的3%作为质量保证金。缺陷责任期到期后，发包人在接到承包人返还保证金申请后， 14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定，在核实后14天内一次性将保证金返还承包人。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。

3.2.1 承包人提供质量保证金的方式。

质量保证金采用以下方式：  3  %的工程款。

3.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下方式：

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：无  。

3.3保修

3.3.1 保修责任

工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起算，各分项工程不得低于法定最低保修年限。

3.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。

四、发包人权责

4.1开工前3天，向承包人提供发包人确认的施工图纸 2 份，并向承包人进行现场交底。

4.2发包人指派     为工地代表，负责施工现场的管理和协调。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、工程结算手续。

4.3监督承包人有效实施现场保卫、消防安全、垃圾处理等工作。

4.4工程竣工验收合格后，办理工程移交手续。

4.5施工过程中发生的水电等费用由发包人承担。

五、承包人权责

5.1组织施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交发包人审定并签字认可。

5.2承包人进场前应向发包人提供其单位营业执照及资质证明等材料，并报送进场人员花名册及相关证明。承包人指派     为项目负责人，经发包人认可后，全面负责合同履行，非经发包人书面同意不得更换。随意更换项目负责人及其他技术骨干每次罚款5000元。项目负责人每月在施工现场的时间不得少于22天。如擅自离开施工现场的违约责任，项目负责人每次罚款2000元,项目安全员每月在施工现场的时间不得少于25天，凡缺勤、离岗、脱岗者每次扣款500元。参加考勤人员必须保证每天四次8小时的工地脸部考勤记录。                  

5.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

5.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。处理由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

 5.5 其他约定参照《龙岩经济发展集团有限公司工程管理制度》相关规定执行。

5.6负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

5.7工程竣工未移交发包人前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若发生损坏,由承包人负责调换并承担费用。

5.8参加发包人组织的竣工验收，验收通过后，及时向发包人办理工程的移交，提供完整竣工资料 叁套 ，并及时提交工程竣工结算报告。

5.9未经发包人同意，本工程不得转包或分包，承包人须严格按设计要求进行施工。

六、施工安全与防火

6.1承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。做好施工安全防范措施，确保施工安全并承担施工造成人身和财产损失的直接赔偿责任。

6.2由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

七、工程施工变更

7.1所有的工程变更、工程变更完工签证等都必须使用规定的标准表格，否则发包人不予结算费用。

7.2变更确认原则：工程变更的内容完工后，承包人在当月内报送工程变更完工签证，发包人代表在收到后5日内签字确认，隐蔽或事后不可复核工程，必须会同发包人相关管理人员在隐蔽之前签字确认；工程变更完工签证单作为结算依据，工程变更联系单作为工程变更完工签证的附件和依据。

7.3原件结算原则：工程变更的结算必须要有完整、有效地原件作为结算的依据。

7.4因工程变更涉及可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人商定材料的可重复利用率，否则发包人可自行判断可重复利用率。

八、工程质量、验收

8.1符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电和使用，本项目竣工以所在地电力公司验收合格为准。

8.2没有技术规范和质量标准的工程，应经双方拟定的质量标准和技术要求进行施工和验收。如不符合质量要求，发包人（或发包人委托的监理单位）有权要求返工重做，给发包人造成的损失由承包人承担。

8.3凡隐蔽工程或隐蔽部位，须按隐蔽工程检查验收后，方可覆盖，进行下道工序。

8.4发包人、承包人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

8.5发包人（或监理单位）对工程质量或已完工序有疑问或未经隐蔽检查擅自覆盖的工程，有权要求承包人开启或展露任何工程部位。

8.6承包人必须加强现场质量管理，健全质量自检制度，设立专职质量检查人员，严格按高标准组织施工。

8.7工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人签署验收报告并不妨碍发包人此后就验收时不能发现的潜在、隐蔽的质量缺陷提出质量异议。承包人应在发包人提出质量异议后立即予以补救并承担相关费用，此外承包人还应赔偿发包人因此而遭受的损失。

8.8承包人提交竣工结算申请期限：承包人应在工程竣工验收合格后270天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。每逾期一天，承包人应向发包人支付2000元违约金，逾期提交资料违约金上限：合同价款的10%。

九、工程维修

9.1本工程质保期为 贰 年。自工程竣工验收后甲乙双方签署《工程保修单》凭保修单实行保修，从竣工验收签章之日起算。

9.2质保期满后，扣除质保期内的维修费，质量保证金余额按3.2条规定返回承包人。如返修费超过质量保证金的，承包人也应于质保期满10天内，将超过部分的返修费付给发包人。

9.3凡由承包人承包施工的，均属承包人保修责任范围。

9.4因承包人的施工或承包人供货的材料、设备出现质量问题，承包人负责免费保修。承包人应在接到保修通知之日起24小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，四小时内到达事故现场抢修。如承包人不按时修理，视为承包人放弃保修责任，发包人可另找其他单位修理，由承包人承担所有维修费用并加收50%的劳务费，从质保金中抵除。

9.5在免费保修期内，承包人应有专人负责该项目的保修工作。如承包人更换保修人员或联系电话，应及时通知发包人。

9.6承包人在要求退还保修金余额之前，应确保保修期截止日之前的所有质量问题均解决完毕，并得到发包人的认可。退还保修金时应扣除应从保修金列支的所有费用。

十、违约责任　　

10.1由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人应向发包人支付3000元的违约金，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%   。

10.2未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。    

10.3因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由违约方赔偿守约方造成的经济损失。

10.4施工期间，由于承包人组织管理不力，或施工人员不足，或达不到工期要求，或不服从现场代表指挥与管理等影响发包人信誉与利益的下，承包人在发包人限期内未达到整改要求，发包人可针对承包人问题给予合同总5%的违约处罚。

10.5如发生安全或质量事故，导致施工累计停滞达15日及以上，视为承包人严重违约，承包人按本合同总价的10%违约金支付给发包人；同时发包人有权单方解除本合同；承包人同意在发包人寄出解除通知之日起3日内本合同解除，承包人在合同解除后 3日内退出施工现场。    

十一、争议或纠纷的处理

11.1本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

11.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以现金（银行转账或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一方式提交；履约担保金额为签约合同价的10%；在中标通知书发出后合同签订前提交。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格后28天退还。
银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

工程担保公司出具的担保保函形式：担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。

保险公司出具的履约保证保险形式：保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。
十三、其他约定参照相关规定执行。
第 5 章 工程量清单及计价
招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
详见工程量清单编制说明，另册提供
招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
详见清单编制说明，另册提供
投标报价
工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
   现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。                            

工程建设地点的现场施工条件
     已具备施工条件。                                                      

招标项目说明
   详见投标须知前附表。                                                   

工程建设技术标准
工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。
招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：
        无                                                               

工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
       无                                                                 

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求
       按合同条款执行。                                                 

水土保持与环境要求
       按合同条款执行。                                                 

文明施工要求
         按合同条款执行。                                               

施工机具进场要求
      满足施工进度要求，施工机具必须符合国家有关标准要求。         

招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求
     施工设计图纸中明确的所有技术要求和标准。                       

质量要求
     符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电和使用，本项目竣工以所在地电力公司验收合格为准。                                                     

参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注
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	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
其他要求
       无                                                                   

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）
                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件       
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：      年      月      日
一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                投标人：                  (盖单位公章)
                                                   年     月     日
四、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。
                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）
                           委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                     年     月     日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）
注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。
八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。
投标人：                  （盖单位实体公章）
拟派出项目负责人：        （签字）
承诺时间：      年   月   日
注：
1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)
    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）
编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：
1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。
2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。
3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后   15   日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后   15  日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳   0.5  万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳    0.5   万元违约金。
投标人：                       （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：       （盖章）
十二、投标人基本账户信息

	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十四、投标保证金有关单据扫描件

免缴投标保证金承诺函

（格式）

                           （招标人名称）：

我司参加                                          （项目名称） 投标活动，按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的要求，依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金，因我司为无失信记录企业，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件的投标保证金金额（4000元），对未按期足额补缴投标保证金给你方带来损失的，依法承担赔偿责任，并由行业监管部门依法依规列为招标投标重点监管对象。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 

（2）投标人存在投标须知前附表第26项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

（4）经查存在失信记录企业情形的。
投标人：                        （盖单位公章）
 
日期：     年   月    日
十五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：      年      月      日
一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
    法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	/
	2年
	

	2
	承包人履约担保金额
	/
	履约担保金额为签约合同价的10%；
	

	3
	分包
	/
	承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。
	

	4
	逾期竣工违约金
	/
	逾期竣工违约金的计算方法： 由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人应向发包人支付3000元的违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	/
	合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	/
	预付款额度：无
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	/
	 3 %的工程款
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	 序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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